ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №050326

«05» марта 2026 г.

ООО «Экспонента» (ИНН 7451471728, ОГРН 1257400000329), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Докучаева Алексея Васильевича, действующего на основании Устава (запись в ЕГРЮЛ от 14.01.2025), с одной стороны, и

Попович Владислав Павлович, плательщик налога на профессиональный доход (ИНН 910606798766), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке автоматизированной системы генерации контента (далее — «Система», «Программа»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Перечень и описание услуг определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Основные функции Системы:

сбор ключевых запросов из Яндекс Wordstat API;

генерация заголовков и текстов статей с использованием моделей искусственного интеллекта;

фактологическая проверка текстов (веб-граундинг);

генерация фотореалистичных иллюстраций;

формирование UTM-ссылок;

публикация текстов в Telegram-канал с автоматическим кросспостингом в Яндекс Дзен через официальный бот @zen_sync_bot;

учёт стоимости каждой статьи (калькулятор);

уведомления в Telegram.

1.4. Управление Системой осуществляется через Google Таблицу. Система размещается на VPS-сервере Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. НДС не облагается. Исполнитель является плательщиком налога на профессиональный доход в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

2.3. Оплата производится в следующем порядке:

Предоплата в размере 50% от стоимости услуг — 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей — в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

Окончательный расчёт в размере 50% от стоимости услуг — 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей — в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания Акта приёма-передачи оказанных услуг.

2.4. Оплата производится путём перечисления денежных средств на банковский счёт Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора.

2.5. Исполнитель формирует чек в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ с использованием приложения «Мой налог» и направляет его Заказчику в электронном виде (при безналичной оплате — не позднее срока, установленного законодательством для представления сведений в налоговый орган).

2.6. Исполнитель подтверждает, что на момент заключения Договора он является плательщиком налога на профессиональный доход (НПД). В случае утраты Исполнителем статуса плательщика НПД либо прекращения регистрации в качестве самозанятого, Исполнитель обязан незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В случае неисполнения обязанности по уведомлению, а также в случае, если Заказчик понесет убытки в виде начисления НДФЛ, страховых взносов, пеней и штрафов из-за утраты Исполнителем указанного статуса, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику все документально подтвержденные убытки в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг в течение 1 (одного) рабочего дня с момента одновременного выполнения следующих условий:

поступление предоплаты согласно п. 2.3 настоящего Договора;

предоставление Заказчиком всех необходимых доступов и материалов, перечисленных в Приложении № 1 (раздел «Что нужно для старта»).

3.2. Срок оказания услуг — 10 (десять) рабочих дней с момента выполнения условий п. 3.1.

3.3. Срок может быть продлён по взаимному соглашению Сторон в случае:

задержки предоставления доступов или материалов со стороны Заказчика;

задержки со стороны третьих лиц в выдаче доступа к внешним API (Яндекс Wordstat и др.);

обстоятельств непреодолимой силы (п. 7).

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ

4.1. По завершении оказания услуг Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Системы и проводит совместное приёмочное тестирование.

4.2. Приёмочное тестирование: прогон на 3 (трёх) статьях — полный цикл от ввода ключевого слова до публикации в Яндекс Дзен. Критерии приёмки указаны в Приложении № 1 (раздел «Критерии приёмки»).

4.3. Исполнитель направляет Заказчику Акт приёма-передачи оказанных услуг (далее — «Акт»). Заказчик обязан подписать Акт или направить мотивированный отказ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.

4.4. В случае мотивированного отказа Стороны составляют перечень замечаний с указанием сроков их устранения. После устранения замечаний Исполнитель повторно направляет Акт.

4.5. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик не подписал его и не направил мотивированный отказ, услуги считаются принятыми в полном объёме.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Исполнитель обеспечивает гарантийную поддержку Системы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приёма-передачи.

5.2. Гарантийная поддержка включает:

исправление ошибок (дефектов) в программном коде Системы;

консультации по настройке промптов и Google Таблицы.

5.3. Гарантийная поддержка не включает:

разработку новых функций, не предусмотренных Приложением № 1;

устранение проблем, вызванных изменением условий или работоспособности внешних сервисов (OpenRouter, Яндекс Wordstat, Beget, Telegram, Яндекс Дзен, @zen_sync_bot);

устранение последствий действий Заказчика, нарушающих инструкции по эксплуатации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1. Своевременно предоставить Исполнителю все необходимые доступы и материалы.

6.1.2. Произвести оплату в порядке и сроки, установленные разделом 2.

6.1.3. Обеспечить поддержание положительного баланса на внешних сервисах (OpenRouter, Beget и др.) в период эксплуатации Системы.

6.1.4. Принять оказанные услуги в порядке раздела 4.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. Контролировать ход оказания услуг, не вмешиваясь в оперативную деятельность Исполнителя.

6.2.2. Направлять замечания и пожелания в рамках Приложения № 1.

6.3. Исполнитель обязуется:

6.3.1. Оказать услуги в объёме и в сроки, установленные настоящим Договором.

6.3.2. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ и возникающих препятствиях.

6.3.3. Передать Заказчику доступ к исходному коду Системы и документацию по её эксплуатации.

6.3.4. Исключительное право на Систему (Программу), созданную Исполнителем в рамках настоящего Договора, а также на любые иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе оказания услуг (включая исходный код, алгоритмы, архитектуру базы данных и документацию), переходят к Заказчику в полном объеме с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг и произведения окончательного расчета по Договору. Вознаграждение за передачу исключительного права в полном объеме включено в общую стоимость услуг, указанную в п. 2.1 настоящего Договора. Исполнитель гарантирует, что при создании Системы не будут нарушены права третьих лиц.

6.3.5. Обеспечить конфиденциальность информации Заказчика (п. 8).

6.4. Исполнитель вправе:

6.4.1. Самостоятельно определять методы и способы оказания услуг.

6.4.2. Привлекать третьих лиц для оказания услуг с сохранением ответственности перед Заказчиком.

6.4.3. Приостановить оказание услуг при нарушении Заказчиком сроков оплаты или предоставления доступов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости услуг.

7.2. За нарушение сроков оказания услуг по вине Исполнителя Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости услуг.

7.3. Исполнитель не несёт ответственности за:

достоверность, точность и качество контента, сгенерированного моделями искусственного интеллекта;

изменение цен, условий обслуживания или прекращение работы внешних сервисов (OpenRouter, Яндекс Wordstat, Beget, Telegram, Яндекс Дзен);

блокировку или ограничение аккаунтов Заказчика на внешних платформах;

убытки, возникшие вследствие неработоспособности внешних сервисов.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийные бедствия, военные действия, решения органов государственной власти, делающие невозможным исполнение обязательств. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязана уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию другой Стороны, полученную в ходе исполнения настоящего Договора, без предварительного письменного согласия этой Стороны.

8.2. К конфиденциальной информации относятся: логины, пароли, API-ключи, коммерческая информация, персональные данные клиентов Заказчика.

8.3. Обязательства по конфиденциальности действуют в течение 2 (двух) лет с момента прекращения настоящего Договора.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные услуги.

9.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, уведомив Заказчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней. Полученная предоплата возвращается за вычетом стоимости фактически оказанных услуг.

9.4. При расторжении Договора Исполнитель передаёт Заказчику все результаты работ, выполненные к моменту расторжения.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «Экспонента»

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, пл. Революции д. 1, кв. 6

ИНН: 7451471728 / КПП: 745101001

ОГРН: 1257400000329

Р/с: 40702810672710000236

Банк: ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8597 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 047501602

К/с: 30101810700000000602

Тел.: +7 995 460 6060

E-mail: exponentlider@gmail.com

Генеральный директор

______________________/ Докучаев А. В. /

М.П.

Исполнитель:

Попович Владислав Павлович

Плательщик налога на профессиональный доход

Паспорт: серия 39 19 № 437368, выдан МВД по Республике Крым 25.11.2019, код подразделения 910-004

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 67, кв. 23

ИНН: 910606798766

Р/с: 40817810300076604584

Банк: АО «ТБанк»

БИК: 044525974

К/с: 30101810145250000974

Тел.: +7 978 864 3335

E-mail: vlad-popovich@mail.ru

\_______________________ / Попович В. П. /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание: Контент-Завод для Питомника

Версия: 4.4 | Дата: 05.03.2026

──────────────────────────────────────────────────

1. Суть проекта

Автоматизированная система, которая по одному ключевому слову:

Собирает НЧ-запросы из Яндекс Wordstat.

Генерирует 30 заголовков.

По согласованным заголовкам пишет SEO-статью (до 4 000 символов) в три шага: веб-граундинг (факты из интернета) → экспертный черновик → очеловечивание в стиле бренда.

Формирует UTM-ссылку на каталог питомника → сохраняет в таблицу.

Генерирует фотореалистичную иллюстрацию растения.

Публикует текст в Telegram-канал → `@zen_sync_bot` автоматически дублирует в Дзен.

Помощник вручную вставляет картинки и UTM-ссылку в статью Дзена (1–2 мин/статья).

Считает стоимость каждой статьи в рублях.

Управление: Google Таблица.

Публикация: Telegram Bot API → официальный кросспост в Дзен (без браузерной автоматизации).

──────────────────────────────────────────────────

2. Алгоритм

Этап 1. Настройка (однократно)

Лист «Настройки» в Google Таблице:

| Параметр | Что это |
| --- | --- |
| Роль | Персонаж-автор. По умолчанию: «Ведущий агроном питомника с 20-летним стажем» |
| Промпт 1 | Генерация заголовков из ключей |
| Промпт 2 | SEO-черновик статьи |
| Промпт 3 | Очеловечивание + голос бренда |
| ДНК Бренда | Ссылка на Google Doc с описанием ЦА, тональности, ценностей |
| Справочник каталога | Google Doc: название раздела → URL (например: «Розы» → `https://site.ru/roses`) |
| Шаблон UTM | Формат меток, например: `?utm_source=dzen&utm_medium=article&utm_campaign={topic}` |
| Telegram Channel ID | ID канала для публикации |
| Макс. статей в день | По умолчанию: 10 |
| Режим модерации | Вкл/выкл (вкл = ждёт одобрения перед публикацией) |

Промпты можно менять в любой момент — следующая генерация подхватит новые настройки.

Этап 2. Сбор семантики

Ключевое слово → Wordstat API → НЧ-запросы → ИИ (Промпт 1) → 30 заголовков → таблица (статус «На согласовании»). Стоп, ждём заказчика.

Этап 3. Генерация текста (с фактчекингом)

Согласованный заголовок проходит три шага:

Веб-граундинг (Perplexity Sonar): ИИ с встроенным поиском по интернету собирает проверенные факты о растении — зимостойкость, уход, почва, сорта. Результат: фактологическая база со ссылками на источники.

Черновик (Промпт 2 + факты из шага 1 + Роль): ИИ (DeepSeek) пишет SEO-текст от лица заданного персонажа, опираясь на проверенные данные.

Очеловечивание (Промпт 3 + ДНК бренда): ИИ (DeepSeek) переписывает черновик — тон бренда, «фишки» питомника, вовлечение.

Почему Perplexity Sonar: модель со встроенным поиском по интернету. Каждый ответ основан на реальных веб-источниках → минимум галлюцинаций. Доступна через тот же OpenRouter (один API-ключ, один SDK). Источники логируются для контроля качества.

Лимит: до 4 000 символов (одно сообщение Telegram, одна публикация в Дзене).

Этап 4. UTM-ссылки — как это работает

Почему ссылка НЕ вставляется в текст Telegram:

Кросспост @zen_sync_bot не переносит форматирование — гиперссылки из Telegram становятся простым текстом в Дзене, raw URL тоже не кликабелен. Поэтому UTM-ссылка вставляется вручную в редакторе Дзена (помощник уже заходит туда для картинок).

Механизм:

Программа берёт тему статьи (например, «Розы для Сибири»).

Ищет в справочнике каталога подходящий раздел. Находит: `Розы → https://site.ru/catalog/roses`.

Собирает UTM по шаблону: `https://site.ru/catalog/roses?utm_source=dzen&utm_medium=article&utm_campaign=rozy-dlya-sibiri`.

Сохраняет готовую ссылку в колонку «UTM-ссылка» в Google Таблице.

Помощник копирует ссылку из таблицы → вставляет как кликабельную гиперссылку в статью Дзена (в тот же заход, когда добавляет картинки).

Этап 5. Генерация картинки

ИИ (Gemini 3.1 Flash Image Preview, google/gemini-3.1-flash-image-preview) генерирует фотореалистичную иллюстрацию растения → сохранение в S3 Beget → ссылка в таблицу.

Этап 6. Превью (опционально)

Текст + ссылка на картинку → таблица (статус «Готово к проверке»). Стоп, ждём одобрения. После обкатки модерацию можно отключить — статьи пойдут в Telegram автоматически.

Этап 7. Публикация

Бот отправляет текст (до 4 096 символов) в Telegram-канал.

`@zen_sync_bot` автоматически переносит пост в Дзен как статью.

В таблице — статус «Опубликовано» + ссылка на пост.

Telegram-бот уведомлений — сообщение заказчику.

Помощник заходит в Дзен (1–2 мин/статью): ставит обложку, вставляет картинки + UTM-ссылку из таблицы как кликабельную гиперссылку.

Что переносит кросспост: только текст (plain text). Форматирование (жирный, курсив, гиперссылки) — теряется. Обложку, картинки внутри текста и UTM-ссылку помощник добавляет в Дзене.

──────────────────────────────────────────────────

3. Google Таблица

Лист «Задания»

| Колонка | Пример |
| --- | --- |
| Площадка | Дзен (в будущем: VK, Одноклассники и т.д.) |
| Ключевое слово | Саженцы розы |
| Лимит частотности | 300 |
| Заголовок | 5 роз, которые перезимуют в Сибири |
| Ключевые запросы | саженцы роз для сибири, морозостойкие розы |
| Статус | На согласовании / Согласовано / Генерация / Готово к проверке / Одобрено / Опубликовано / Ошибка / На доработку |
| Превью текста | (начало статьи) |
| Источники (граундинг) | antonovsad.ru, 7dach.ru (ссылки от Sonar) |
| Ссылка на картинку | https://s3.beget.com/.../rose.jpg |
| UTM-ссылка | https://site.ru/catalog/roses?utm_source=dzen&... |
| Ссылка на пост в TG | https://t.me/channel/123 |
| Стоимость текста (₽) | 0.42 |
| Стоимость картинки (₽) | 2.80 |
| Итого (₽) | 3.22 |
| Дата | 04.03.2026 |
| Комментарий | (заметки) |

Лист «Статистика»

Токены (вход/выход), модель, стоимость текста/картинки, итого, дата. Внизу — сводка: расходы за день/неделю/месяц, средняя цена статьи.

Лист «Настройки»

См. Этап 1.

Лист «Лог»

Время, действие, результат, ошибка.

──────────────────────────────────────────────────

4. Архитектура

| Компонент | Технология |
| --- | --- |
| Пульт управления | Google Таблица (Sheets API + Service Account) |
| Ядро | Node.js (TypeScript), PM2 на VPS |
| Фактчекинг / граундинг | OpenRouter API (`perplexity/sonar`) — встроенный веб-поиск |
| Текст (черновик + очеловечивание) | OpenRouter API (`deepseek/deepseek-chat`) |
| Картинки | OpenRouter API (`google/gemini-3.1-flash-image-preview`) |
| Семантика | Яндекс Wordstat API (OAuth, Яндекс Директ) |
| Хранилище | Beget S3 |
| Публикация | Telegram Bot API (Telegraf) → @zen_sync_bot → Дзен |
| Уведомления | Telegram-бот |

Сервер (Beget VPS)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| CPU / RAM / Диск | 1–2 ядра / 2 ГБ / 20 ГБ NVMe |
| Тариф | «Стандартный», ~660 ₽/мес |

──────────────────────────────────────────────────

5. Стоимость эксплуатации (~450 статей/мес)

| Статья расходов | ₽/мес |
| --- | --- |
| Beget VPS | ~660 |
| Beget S3 | ~50 |
| OpenRouter — граундинг (Perplexity Sonar) | ~350–400 |
| OpenRouter — текст (DeepSeek) | ~150 |
| OpenRouter — картинки (Gemini 3.1 Flash Image) | ~1 200–2 000 |
| **Итого** | **~2 450–3 300** |
| **За статью** | **~5,5–7,5 ₽** |

Точная стоимость каждой статьи — в листе «Статистика» в реальном времени.

──────────────────────────────────────────────────

6. Отказоустойчивость

При сбое любого внешнего API (OpenRouter, Wordstat, Telegram, S3):

3 попытки с экспоненциальным интервалом (2 сек → 4 сек → 8 сек).

Если все 3 попытки неудачны — статус «Ошибка» в таблице + уведомление в Telegram с описанием проблемы.

При восстановлении API — повторный запуск через смену статуса.

──────────────────────────────────────────────────

7. Ограничения и риски

| Риск | Пояснение |
| --- | --- |
| Лимит 4 096 символов | Статья = одно сообщение Telegram = одна публикация в Дзене. Разбивка на несколько сообщений создаст отдельные посты. |
| Форматирование | Кросспост из Telegram теряет заголовки, жирный, списки. Оформление — вручную в Дзене. |
| ИИ-галлюцинации | Риск снижен веб-граундингом (Perplexity Sonar проверяет факты через поиск). Рекомендуем проверять первые 10–15 статей. |
| Wordstat API | Доступ через Яндекс Директ, получение занимает 1–5 рабочих дней. |
| @zen_sync_bot | Официальный инструмент Яндекса. При изменении его работы — потребуется адаптация. |

──────────────────────────────────────────────────

8. Мониторинг

Telegram-бот уведомляет о: публикациях (заголовок + ссылка), ошибках, низком балансе OpenRouter, ежедневной сводке (статьи + расходы).

──────────────────────────────────────────────────

9. Что нужно для старта

Доступы

| № | Что | Где |
| --- | --- | --- |
| 1 | VPS Beget («Стандартный») | beget.com, пополнить от 1 000 ₽ |
| 2 | S3 Beget | В панели VPS, бесплатно |
| 3 | API-ключ OpenRouter | openrouter.ai, пополнить от $5 |
| 4 | Аккаунт Яндекс Директ | direct.yandex.ru (для Wordstat API) |
| 5 | Публичный Telegram-канал | Создать |
| 6 | Привязка @zen_sync_bot | См. инструкцию ниже |
| 7 | Telegram для уведомлений | Ваш аккаунт |

Документы

| № | Документ |
| --- | --- |
| 1 | ДНК Бренда (Google Doc) |
| 2 | Справочник каталога: раздел → URL (Google Doc / Таблица) |

Как привязать @zen_sync_bot

Открыть [t.me/zen_sync_bot](https://t.me/zen_sync_bot) → `/start`.

В [Студии Дзена](https://dzen.ru/media/zen/login) → Настройки → Кросспостинг → Telegram → «Получить код доступа».

Скопировать код (действует 30 мин) → вставить в чат с ботом.

В боте ввести `/sync`.

Telegram-канал → Управление → Администраторы → добавить zen_sync_bot (расширенные права не нужны).

Отправить боту ссылку на канал (например, `https://t.me/your_channel`).

Выбрать способ: автоматически (рекомендуем).

Канал должен быть публичным. К одному Дзен-каналу — один Telegram-канал.

──────────────────────────────────────────────────

10. Критерии приёмки

Ключевое слово → Wordstat → заголовки в таблице.

Генерация статьи (граундинг + черновик + очеловечивание) → превью в таблице.

Источники (веб-ссылки от Perplexity Sonar) — в колонке таблицы.

UTM-ссылка на каталог — корректная, в колонке таблицы.

Генерация картинки → ссылка в таблице.

Публикация в Telegram → кросспост в Дзен.

Калькулятор: токены и рубли за статью в «Статистике».

Telegram-бот уведомлений работает.

Промпты меняются из таблицы — следующая статья использует новый промпт.

Приёмка: прогон на 3 статьях от ключевого слова до публикации в Дзене.

──────────────────────────────────────────────────

11. Гарантии

30 дней бесплатной поддержки: исправление багов + консультации.

Не входит: новые функции, проблемы внешних сервисов, действия заказчика.

──────────────────────────────────────────────────

12. Юридическое

Контент: ответственность за достоверность — на заказчике.

Внешние сервисы: исполнитель не отвечает за изменение цен/условий OpenRouter, Wordstat, Beget, Telegram.

@zen_sync_bot — официальный инструмент. При изменении его работы — адаптация по отдельной договорённости.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

АКТ приёма-передачи оказанных услуг к Договору оказания услуг № 1 от «05» марта 2026 г.

«____» ______________ 2026 г.

ООО «Экспонента» (ИНН 7451471728), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Докучаева Алексея Васильевича, с одной стороны, и Попович Владислав Павлович (ИНН 910606798766), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

- Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги по Договору оказания услуг № 1 от «05» марта 2026 г.:

| № | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка автоматизированной системы генерации контента в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) | 15 000,00 |
|  | Итого: | 15 000,00 |

- Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

- Общая стоимость оказанных услуг составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается (Исполнитель применяет НПД).

Заказчик:

____________________/ Докучаев А. В. /

М.П.

Исполнитель:

___________________ / Попович В. П. /