# Техническое задание: Контент-Завод для Питомника

Версия: 4.4 | Дата: 05.03.2026

────────────────────────────────────────────────────────────

# 1. Суть проекта

Автоматизированная система, которая по одному ключевому слову:

Собирает НЧ-запросы из Яндекс Wordstat.

Генерирует 30 заголовков.

По согласованным заголовкам пишет SEO-статью (до 4 000 символов) в три шага: веб-граундинг (факты из интернета) → экспертный черновик → очеловечивание в стиле бренда.

Формирует UTM-ссылку на каталог питомника → сохраняет в таблицу.

Генерирует фотореалистичную иллюстрацию растения.

Публикует текст в Telegram-канал → `@zen_sync_bot` автоматически дублирует в Дзен.

Помощник вручную вставляет картинки и UTM-ссылку в статью Дзена (1–2 мин/статья).

Считает стоимость каждой статьи в рублях.

Управление: Google Таблица.

Публикация: Telegram Bot API → официальный кросспост в Дзен (без браузерной автоматизации).

────────────────────────────────────────────────────────────

# 2. Алгоритм

## Этап 1. Настройка (однократно)

Лист «Настройки» в Google Таблице:

| Параметр | Что это |
| --- | --- |
| Роль | Персонаж-автор. По умолчанию: «Ведущий агроном питомника с 20-летним стажем» |
| Промпт 1 | Генерация заголовков из ключей |
| Промпт 2 | SEO-черновик статьи |
| Промпт 3 | Очеловечивание + голос бренда |
| ДНК Бренда | Ссылка на Google Doc с описанием ЦА, тональности, ценностей |
| Справочник каталога | Google Doc: название раздела → URL (например: «Розы» → `https://site.ru/roses`) |
| Шаблон UTM | Формат меток, например: `?utm_source=dzen&utm_medium=article&utm_campaign={topic}` |
| Telegram Channel ID | ID канала для публикации |
| Макс. статей в день | По умолчанию: 10 |
| Режим модерации | Вкл/выкл (вкл = ждёт одобрения перед публикацией) |

Промпты можно менять в любой момент — следующая генерация подхватит новые настройки.

## Этап 2. Сбор семантики

Ключевое слово → Wordstat API → НЧ-запросы → ИИ (Промпт 1) → 30 заголовков → таблица (статус «На согласовании»). Стоп, ждём заказчика.

## Этап 3. Генерация текста (с фактчекингом)

Согласованный заголовок проходит три шага:

Веб-граундинг (Perplexity Sonar): ИИ с встроенным поиском по интернету собирает проверенные факты о растении — зимостойкость, уход, почва, сорта. Результат: фактологическая база со ссылками на источники.

Черновик (Промпт 2 + факты из шага 1 + Роль): ИИ (DeepSeek) пишет SEO-текст от лица заданного персонажа, опираясь на проверенные данные.

Очеловечивание (Промпт 3 + ДНК бренда): ИИ (DeepSeek) переписывает черновик — тон бренда, «фишки» питомника, вовлечение.

Почему Perplexity Sonar: модель со встроенным поиском по интернету. Каждый ответ основан на реальных веб-источниках → минимум галлюцинаций. Доступна через тот же OpenRouter (один API-ключ, один SDK). Источники логируются для контроля качества.

Лимит: до 4 000 символов (одно сообщение Telegram, одна публикация в Дзене).

## Этап 4. UTM-ссылки — как это работает

Почему ссылка НЕ вставляется в текст Telegram:

Кросспост @zen_sync_bot не переносит форматирование — гиперссылки из Telegram становятся простым текстом в Дзене, raw URL тоже не кликабелен. Поэтому UTM-ссылка вставляется вручную в редакторе Дзена (помощник уже заходит туда для картинок).

Механизм:

Программа берёт тему статьи (например, «Розы для Сибири»).

Ищет в справочнике каталога подходящий раздел. Находит: `Розы → https://site.ru/catalog/roses`.

Собирает UTM по шаблону: `https://site.ru/catalog/roses?utm_source=dzen&utm_medium=article&utm_campaign=rozy-dlya-sibiri`.

Сохраняет готовую ссылку в колонку «UTM-ссылка» в Google Таблице.

Помощник копирует ссылку из таблицы → вставляет как кликабельную гиперссылку в статью Дзена (в тот же заход, когда добавляет картинки).

## Этап 5. Генерация картинки

ИИ (Gemini 3.1 Flash Image Preview, google/gemini-3.1-flash-image-preview) генерирует фотореалистичную иллюстрацию растения → сохранение в S3 Beget → ссылка в таблицу.

## Этап 6. Превью (опционально)

Текст + ссылка на картинку → таблица (статус «Готово к проверке»). Стоп, ждём одобрения. После обкатки модерацию можно отключить — статьи пойдут в Telegram автоматически.

## Этап 7. Публикация

Бот отправляет текст (до 4 096 символов) в Telegram-канал.

`@zen_sync_bot` автоматически переносит пост в Дзен как статью.

В таблице — статус «Опубликовано» + ссылка на пост.

Telegram-бот уведомлений — сообщение заказчику.

Помощник заходит в Дзен (1–2 мин/статью): ставит обложку, вставляет картинки + UTM-ссылку из таблицы как кликабельную гиперссылку.

Что переносит кросспост: только текст (plain text). Форматирование (жирный, курсив, гиперссылки) — теряется. Обложку, картинки внутри текста и UTM-ссылку помощник добавляет в Дзене.

────────────────────────────────────────────────────────────

# 3. Google Таблица

## Лист «Задания»

| Колонка | Пример |
| --- | --- |
| Площадка | Дзен (в будущем: VK, Одноклассники и т.д.) |
| Ключевое слово | Саженцы розы |
| Лимит частотности | 300 |
| Заголовок | 5 роз, которые перезимуют в Сибири |
| Ключевые запросы | саженцы роз для сибири, морозостойкие розы |
| Статус | На согласовании / Согласовано / Генерация / Готово к проверке / Одобрено / Опубликовано / Ошибка / На доработку |
| Превью текста | (начало статьи) |
| Источники (граундинг) | antonovsad.ru, 7dach.ru (ссылки от Sonar) |
| Ссылка на картинку | https://s3.beget.com/.../rose.jpg |
| UTM-ссылка | https://site.ru/catalog/roses?utm_source=dzen&... |
| Ссылка на пост в TG | https://t.me/channel/123 |
| Стоимость текста (₽) | 0.42 |
| Стоимость картинки (₽) | 2.80 |
| Итого (₽) | 3.22 |
| Дата | 04.03.2026 |
| Комментарий | (заметки) |

## Лист «Статистика»

Токены (вход/выход), модель, стоимость текста/картинки, итого, дата. Внизу — сводка: расходы за день/неделю/месяц, средняя цена статьи.

## Лист «Настройки»

См. Этап 1.

## Лист «Лог»

Время, действие, результат, ошибка.

────────────────────────────────────────────────────────────

# 4. Архитектура

| Компонент | Технология |
| --- | --- |
| Пульт управления | Google Таблица (Sheets API + Service Account) |
| Ядро | Node.js (TypeScript), PM2 на VPS |
| Фактчекинг / граундинг | OpenRouter API (`perplexity/sonar`) — встроенный веб-поиск |
| Текст (черновик + очеловечивание) | OpenRouter API (`deepseek/deepseek-chat`) |
| Картинки | OpenRouter API (`google/gemini-3.1-flash-image-preview`) |
| Семантика | Яндекс Wordstat API (OAuth, Яндекс Директ) |
| Хранилище | Beget S3 |
| Публикация | Telegram Bot API (Telegraf) → @zen_sync_bot → Дзен |
| Уведомления | Telegram-бот |

## Сервер (Beget VPS)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| CPU / RAM / Диск | 1–2 ядра / 2 ГБ / 20 ГБ NVMe |
| Тариф | «Стандартный», ~660 ₽/мес |

────────────────────────────────────────────────────────────

# 5. Стоимость эксплуатации (~450 статей/мес)

| Статья расходов | ₽/мес |
| --- | --- |
| Beget VPS | ~660 |
| Beget S3 | ~50 |
| OpenRouter — граундинг (Perplexity Sonar) | ~350–400 |
| OpenRouter — текст (DeepSeek) | ~150 |
| OpenRouter — картинки (Gemini 3.1 Flash Image) | ~1 200–2 000 |
| **Итого** | **~2 450–3 300** |
| **За статью** | **~5,5–7,5 ₽** |

Точная стоимость каждой статьи — в листе «Статистика» в реальном времени.

────────────────────────────────────────────────────────────

# 6. Отказоустойчивость

При сбое любого внешнего API (OpenRouter, Wordstat, Telegram, S3):

3 попытки с экспоненциальным интервалом (2 сек → 4 сек → 8 сек).

Если все 3 попытки неудачны — статус «Ошибка» в таблице + уведомление в Telegram с описанием проблемы.

При восстановлении API — повторный запуск через смену статуса.

────────────────────────────────────────────────────────────

# 7. Ограничения и риски

| Риск | Пояснение |
| --- | --- |
| Лимит 4 096 символов | Статья = одно сообщение Telegram = одна публикация в Дзене. Разбивка на несколько сообщений создаст отдельные посты. |
| Форматирование | Кросспост из Telegram теряет заголовки, жирный, списки. Оформление — вручную в Дзене. |
| ИИ-галлюцинации | Риск снижен веб-граундингом (Perplexity Sonar проверяет факты через поиск). Рекомендуем проверять первые 10–15 статей. |
| Wordstat API | Доступ через Яндекс Директ, получение занимает 1–5 рабочих дней. |
| @zen_sync_bot | Официальный инструмент Яндекса. При изменении его работы — потребуется адаптация. |

────────────────────────────────────────────────────────────

# 8. Мониторинг

Telegram-бот уведомляет о: публикациях (заголовок + ссылка), ошибках, низком балансе OpenRouter, ежедневной сводке (статьи + расходы).

────────────────────────────────────────────────────────────

# 9. Что нужно для старта

## Доступы

| № | Что | Где |
| --- | --- | --- |
| 1 | VPS Beget («Стандартный») | beget.com, пополнить от 1 000 ₽ |
| 2 | S3 Beget | В панели VPS, бесплатно |
| 3 | API-ключ OpenRouter | openrouter.ai, пополнить от $5 |
| 4 | Аккаунт Яндекс Директ | direct.yandex.ru (для Wordstat API) |
| 5 | Публичный Telegram-канал | Создать |
| 6 | Привязка @zen_sync_bot | См. инструкцию ниже |
| 7 | Telegram для уведомлений | Ваш аккаунт |

## Документы

| № | Документ |
| --- | --- |
| 1 | ДНК Бренда (Google Doc) |
| 2 | Справочник каталога: раздел → URL (Google Doc / Таблица) |

## Как привязать @zen_sync_bot

Открыть [t.me/zen_sync_bot](https://t.me/zen_sync_bot) → `/start`.

В [Студии Дзена](https://dzen.ru/media/zen/login) → Настройки → Кросспостинг → Telegram → «Получить код доступа».

Скопировать код (действует 30 мин) → вставить в чат с ботом.

В боте ввести `/sync`.

Telegram-канал → Управление → Администраторы → добавить zen_sync_bot (расширенные права не нужны).

Отправить боту ссылку на канал (например, `https://t.me/your_channel`).

Выбрать способ: автоматически (рекомендуем).

Канал должен быть публичным. К одному Дзен-каналу — один Telegram-канал.

────────────────────────────────────────────────────────────

# 10. Критерии приёмки

Ключевое слово → Wordstat → заголовки в таблице.

Генерация статьи (граундинг + черновик + очеловечивание) → превью в таблице.

Источники (веб-ссылки от Perplexity Sonar) — в колонке таблицы.

UTM-ссылка на каталог — корректная, в колонке таблицы.

Генерация картинки → ссылка в таблице.

Публикация в Telegram → кросспост в Дзен.

Калькулятор: токены и рубли за статью в «Статистике».

Telegram-бот уведомлений работает.

Промпты меняются из таблицы — следующая статья использует новый промпт.

Приёмка: прогон на 3 статьях от ключевого слова до публикации в Дзене.

────────────────────────────────────────────────────────────

# 11. Гарантии

30 дней бесплатной поддержки: исправление багов + консультации.

Не входит: новые функции, проблемы внешних сервисов, действия заказчика.

────────────────────────────────────────────────────────────

# 12. Юридическое

Контент: ответственность за достоверность — на заказчике.

Внешние сервисы: исполнитель не отвечает за изменение цен/условий OpenRouter, Wordstat, Beget, Telegram.

@zen_sync_bot — официальный инструмент. При изменении его работы — адаптация по отдельной договорённости.